| # REUNION URBANISME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compte-rendu de la réunion |  |  |  | 4 |  |  | Du 12/12/2024 |  |  |  |  |  |
| Lieu : Bureau Immo-Pro - Chemin du Stocquoy 1, 1300 Wavre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusion le 20/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présents / absence | Présent | Excusé | Invité |  | Diffusion |  |  |  | Présent | Excusé | Invité | Diffusion |
| MOD – Immo-Pro Alexandre Smeets (AS) – 0477/185.786 Geoffroy Bekkers (GBE) – 0497/275.402 Leonardo Stefani (LST) – 0474/015.062 Damien Darche (DD) | X X X | X X | X X X X |  | X X X X | UCLouvain – INESU Nicolas Cordier (NCO) – 010/478.826 Pierre Gielen (PGI) – 010/474.949 Carole Deferière (CDE) Grégory Falisse (GFA) Donatienne Vanvyve (DVA) |  |  | X X X X X |  | X X X X X | X X X X X |
| MO – Invest BW – Digital Campus Xavier Bocquet (XB) Corinne Estievenart (CE) |  |  |  |  | X X | HSP – Haumont Scholasse & Partners Michel Scholasse (MSC) – 010/454.600 |  |  |  |  |  | X |
| ARCH – DDS+ Didier Peremans (DPE) – 0475/255.881 Ornella Mellone (OME) – 0473/263.989 Pavel Yanchev (PYA) | X X X |  | X X X |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |
| PAYS EXT – Agua Jean-Yves Schyns (JYS) – 0476/353.057 Maud Rahir (MRA) | X X |  | X X |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |
| PAYS INT – Shake design Fabien Depireux (FD) – 0478/436.640 | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

Prochaines réunions :

Réunion de travail : 29 janvier 2025 10 h – Bâtiment Mercator salle B361 ; Louvain-la-Neuve

##### C Approbation et transmissions

### C1 Approbation du précédent compte rendu

Aucune remarque n’a été exprimée sur le précédent compte rendu.

### C2 Echange de documents et d’informations

| De qui | Pour qui | Statut | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| INESU | ARCH et MOD | A transmettre | Information monte-charge et quais de chargement existant à Louvain-la-Neuve (dimensions, généralités, …) |
| INESU | ARCH et MOD | A transmettre | Plans du projet (non réalisé) Chinois et les échanges de mails concernant l’extension du tunnel et les contraintes sous-terraines. |
| INESU | ARCH et MOD | A transmettre | Relevé de géomètre de la zone a transmettre pour comparaison avec le relevé réalisé dernièrement par le géomètre HVS. |
| MOD | INESU | A transmettre | Brochure du projet avec cotes plus précises pour évaluation de la commission d’urbanisme |
| MOD | INESU | Transmis | Document PDF de la présentation du projet 07/11 |

##### D Points du compte-rendu

Légende

Les points discutés lors de la dernière réunion sont en gras dans le texte

Les points qui seront archivés lors de la prochaine réunion sont indiqué en italique gris clair.

D1 Points intégralement maintenus

| D1 - Partie Architecture / Sécurité / Administration / Urbanisme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du point | Qui parle | Titres | Sujet | Pour qui | Pour quand |
| 01.01. | UCL | Animation urbaine | Espaces publics - L’animation générale du rez-de-chaussée des bâtiments est un paramètre urbanistique important à prendre en compte dans l’élaboration du design et du programme du Quartier Numérique ; - La création de nouveaux espaces publiques en intérieur d’îlot ou dans la composition architecturale de la liaison piétonne entre la rue du Sablon et la voie du Roman Pays, n’est pas indispensable. La trame urbaine de Louvain-la-Neuve prévoit déjà un séquençage de places publiques suffisantes à travers la ville ; - Il n’y a, néanmoins, pas de restrictions quant à la perméabilité du rez, pour un éventuel espace public en intérieur d’îlot. Rue du Sablon - La rue du Sablon forme l’axe principal de connexion entre la gare, le centre et la gare des bus ; - L’animation du rez-de-chaussée de cet axe principal est dès lors particulièrement important ; - Un passage public couvert est à prévoir au niveau de la rue, pour permettre un cheminement couvert entre la gare et la future gare des bus. Il n’y a pas de prescription quant à la forme ou la manière de réaliser ce passage couvert ; - La rue doit maintenir une largeur minimum de 8m sur toute sa longueur. Voie du Roman Pays - Le bâtiment temporaire de ‘un toit un cœur’ se trouve sur l’espace public. La limite de terrain privé est délimitée par un muret longeant l’arrière du bâtiment temporaire ; - Une proposition d’espace public ‘vert’ dans la continuité architecturale du projet Quartier Numérique est à envisager ; - La voie du Roman Pays doit maintenir une largeur minimum de 8m sur toute sa longueur. |  |  |
| 01.03. | UCL | Séquence urbaine | Liaison rue du Sablon et la voie du Roman Pays - La trame urbaine (profondeur d’îlot) doit suivre les tendances actuelles de Louvain-la-Neuve. La limite exacte n’est pas encore définie et dépendra de la proposition du projet ; - La rue piétonne qui scindera le lot CV13B et le lot CV13C devra, comme toutes les rues environnantes, comporter une largeur de rue de minimum 8m (accès pompier). Continuité des lots futurs - La proposition pour le Quartier Numérique doit tenir compte dans son plan de masse de la continuité future des rues adjacentes (rue du Sablon et voie du Roman Pays) ; - Il y a lieu d’amorcer les angles nécessaires pour permettre un cheminement des rues, raisonné au niveau animation urbaine et réglementaire (8m de largeur pour l’accès pompier). |  |  |
| 01.04. | UCL | Quai de chargement | Quai de chargement existant - Le quai de chargement existant doit être intégré dans le programme du Quartier Numérique, en y intégrant notamment un monte-charge à partir du sous-sol ; - Les contraintes liées à cette installation ainsi que son emprise sont à documenter par l’INESU et à étudier par l’architecte. |  |  |
| 01.05. | UCL | Parking et sous-terrains | Parkings existants et servitudes - Les accès en attente aux différents parkings existants sont à intégrer dans le design des sous-sols ; - La privatisation des différentes places de parkings et la logique de circulation sous le futur bâtiment sont encore à déterminer (discussion ouverte aux propositions) ; - Les fondations et structures sous-terraines devront, dans la mesure du possible, suivre la trame urbaine existante de 8,10m x 8,10m. (trame à obtenir chez les géomètres de l’UCLouvain). |  |  |
| 01.06. | UCL | Servitude Securex | Accès parkings souterrains et égouts - Les servitudes de passage d’égouts et automobiles dans le talus entre les voies de trains et la voie du Roman Pays, sont actés ; - En cas de nécessité de changement, il y a lieu de se concerter avec l’UCLouvain/INESU avant d’entamer les éventuelles procédures notariales de modifications. |  |  |
| 01.07. | UCL | Morphologie bâtiment | GCU / RCU - Le projet du Quartier Numérique doit suivre le GCU en vigueur ; - Il n’est pas exclu que des variantes soient tolérées par l’UCLouvain, sous-réserve d’une argumentation raisonnée. Il est néanmoins préférable de rester dans le cadre du GCU. |  |  |
| 01.08. | UCL | Impact voies de train Infrabel | Réflexions à élaborer/documenter - Système de fondations antivibratoires (les occupants des bâtiments existants se plaignent des vibrations des voies de trains) ; - Stabilité à l’impact sur les structures en béton sous terraines, par suite du déraillement d’un train, à étudier ; - Evacuation des passagers en cas d’immobilisation d’un train dans le tunnel ; - La stratégie d’évacuation doit tenir compte des extensions prévues de chaque côté du tunnel ; - Désenfumage éventuel du tunnel à la suite de l’extension de la dalle : à étudier avec Infrabel, sachant que la stratégie de désenfumage doit tenir compte des extensions prévues de chaque côté du tunnel. |  |  |
| 01.09. | UCL | Programme | Présence de l’UCL dans le Quartier Numérique - L’éventuelle présence de l’UCLouvain dans le programme du futur Quartier Numérique n’est pas encore déterminée. Celle-ci découlera des discussions, au fur et à mesure que le projet prendra forme ; - 15% de places pour vélo sont généralement prévus dans les nouveaux projets à Louvain-la-Neuve. Pourcentage exprimé en fonction du nombre de personnes occupant le bâtiment ; - L’accès des vélos devrait se faire du côté de la voie du Roman Pays. |  |  |
| 01.10. | UCL | Comité d’urbanisme UCL | Procédures - Le comité d’urbanisme se réunit tous les 15 jours pour traiter les affaires courantes ; - Il est préférable de procéder à des revues régulières du projet dans le but de valider, en cours de route, les concepts successif repris dans le projet ; - Le type et le nombre de délivrables pour une revue intermédiaire ne sont pas déterminés ; - L’UCLouvain exprime une préférence pour des explications écrites à l’aide d’une note, en complément de plans ou esquisses ; - Le projet sera évalué de manière finale avant le dépôt du permis. Les documents pour la remise du permis seront soumis au préalable au comité d’urbanisme de l’UCLouvain, pour évaluation. |  |  |

D2 Points en évolution

| D2 - Partie architecture / Sécurité / Administration / Urbanisme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du point | Qui parle | Sujet | Sujet | Pour qui | Pour quand |
| 01.02. | UCL UCL | Extension de la dalle | Projets futurs en zone d’extension de dalle - La zone d’extension de la dalle de Louvain-la-Neuve prévoit les projets potentiels suivants : - CV13B : Quartier Numérique phase 1 ; - CV13C : Phases suivantes du Quartier Numérique ou autres projets ; - Nouvelle gare des bus ; - Zone de réserve académique (projet non défini à ce stade). - Une finition temporaire (de longue durée) de la bordure de dalle est à prévoir. Les bordures de dalles (béton nu) ne sont plus souhaitées. - Les charges du futur bâtiment en bout de dalle doivent être reprises par l’infrastructure du bout de la dalle. Vision d’ensemble - Une vision globale des développements dans la zone d’extension de dalle est en cours de conception par l’UCL et les intervenants des projets environnants (gare des bus, zone de réserve académique, etc.) ; - Une réflexion doit être menée avec l’UCL, lors d’une réunion de travail, afin d’intégrer le concept envisagé du Quartier Numérique dans cette vision globale. |  |  |
| 01.11. | UCL MOD UCL | Géomètres | Géomètres de l’UCL - Les géomètres de l’UCL ne sont pas disponibles pour le moment. Les géomètres en sous-traitance du bureau Greisch, qui procèdent à l’identification du terrain de la gare des bus, peuvent être appelés sur ce projet ; - Il est à noter qu’un code de mesurage spécifique est utilisé à Louvain-la-Neuve. Ce code de mesurage est à respecter. Mission de géomètre - Une mission de géomètre a été octroyée à la société HVS. Celle-ci réalisera un relevé topographique de la zone concernée par le projet Quartier Numérique. L’UCL indique qu’un géomètre a bloqué l’accès au quai de chargement sous la rue du Sablon pour réaliser un relevé 3D. L’UCL demande de prévenir lorsqu’un tel blocage est nécessaire. MOD se renseigne auprès de son géomètre HVS pour plus d’information. | MOD |  |
| 02.02. | MOD UCL | Consultation Ville | Consultation de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Le MOD souhaite consulter la ville prochainement pour présenter le projet et l'inclure dans la réflexion en vue d’un projet coordonné ; - L'UCL préfère attendre qu'une vision coordonnée entre l'équipe de conception, Invest BW et l'UCL soit établie avant de consulter la ville. |  |  |
| 02.07. | HSP HSP | Urbanisme et réglementations | Conformité aux prescriptions urbanistiques du SDC - Malgré la vision de développement à long terme de l’UCL, la réflexion autour du Quartier Numérique doit permettre d'intégrer une notion de raccordement de la dalle au sol existant, afin de se conformer aux prescriptions du SDC en vigueur. Vision autonome du projet - MSC souligne l’importance de mener une réflexion autonome autour du Quartier Numérique, dans le but de ne pas freiner l’avancement du projet par la nécessité de développer un schéma d’orientation local ; - Cela n'empêche pas d'inscrire le projet dans la réflexion globale déjà menée par l’UCL ; - Néanmoins, le discours autonome du projet devra primer dans la présentation du projet aux autorités publiques. |  |  |
| 03.01 | MOD | Visite et réunion de travail | Réunion de travail 10/10/2024 - Lors de la réunion de travail du jeudi 10 octobre, l’UCL, le MOD et DDS+ ont effectué une visite des sous-sols du côté de la rue du Sablon ; - L’UCL a partagé les documents suivants : - Plan des sous-sols représentant la situation existante et la situation projetée des parkings, en réponse au point 02.05 ; - Plan de masse du masterplan envisagé par l’UCL pour la zone d’extension de dalle. |  |  |
| 03.02 | UCL | Présentation projet | Remarques générales sur la présentation du 07/11 - L’UCL souligne l’importance de se limiter à la surface du lot A sur la parcelle CV13B, qui fait l’objet de la réservation octroyée par l’UCL en faveur du MO. La mention des 30.000m² est donc à éviter ; - Les chiffres avancés dans les documents de l’UCL, qui soutiennent la réflexion derrière le plan de masse, sont indicatifs à ce stade et ne sont pas définitifs. |  |  |
| 03.03 | MOD/DDS+ UCL | Urbanisme et intégration | Développement urbanistique au sein du plan de masse de l’UCL en réponse au point 01.02 - DDS+ a intégré l’ensemble des immeubles dans le plan masse pour proposer une réflexion générale d’implantation basée sur les surfaces et les géométries (voiries, prolongation de la dalle, ouverture sur la gare des bus, …) ; - Plusieurs scénarios d’intégration de la typologie d’îlots en « L » sont proposés par DDS+ et MOD dans le but de soutenir l’intégration de la proposition dans le plan de masse ; - La proposition d’implantation de l’immeuble A s’intègre bien dans le masterplan sans le contredire et permet de développer les futurs îlots sans contraintes morphologiques imposées par le futur bâtiment « Quartier Numérique » ; - Les propositions montrent certaines modifications à titre de réflexion ouverte : - Intégration de décalage de certains bâtiments pour ouvrir les perspectives vers le bâtiment signal situé au sein de la gare des bus ; - Elargissement des rues pour créer des cheminements publics plus qualitatifs et moins fermés ; - Combinaison du lot B et C en un seul îlot pour aligner les axes de liaison entre la voie du Roman Pays et la rue du Sablon. Remarques de l’UCL - L’UCL rejoint le point de vue sur le fait que l’intégration du « L »/« J » n’entrave pas le développement libre des ilots suivants ; - L’UCL précise que la Ville fonctionne autour de rotules (Place ou immeubles phares) plutôt que des axes structurants de voiries ; Dès lors, l’immeuble A sera mieux positionné en se limitant sur la Place (à retravailler) plutôt que la voie des Gaumais ; - L’UCL souligne qu’une plus grande largeur des rues n’est pas une qualité en soi et doit pouvoir s’expliquer du point de vue du piéton ; - L’exemple est donné avec le quartier Esprit Courbevoie, où la largeur des rues compromet, selon l’UCL, la définition architecturale des bâtiments ; - L’UCL apprécie le travail en 3D et les alignements des bâtiments pour ouvrir la vue vers le signal créé au niveau de la gare des bus ; - L’UCL rappelle que le bâtiment E du plan de masse constitue la limite physique du développement de la dalle, nécessaire pour maintenir des gabarits de passage suffisants sous celle-ci. Le bâtiment ne peut donc pas être déplacé. |  |  |
| 03.04 |  | Espaces publics | Espace public Voie du Roman Pays - Talus - L’UCL estime que la proposition de talus en gradins n’apporte pas de qualité à l’espace public. La proposition actuelle, du point de vue du piéton, ouvre la vue sur les rails de trains qui n’apporte aucune qualité à l’espace public, que du contraire ; - L’aménagement du talus est à revoir depuis la perspective du piéton, côté de la voie du Roman Pays ; - Une idée serait d’agrandir la Place vers le talus. - Pignon - Les différentes propositions d’aménagement sont appréciées par l’UCL, mais pas encore totalement convaincantes à ce stade ; - La proposition d’aménagement du pignon doit s’intégrer de manière durable et s’intégrer au sein de l’aménagement public devant le bâtiment. |  |  |
| 03.05 |  | Mobilité | MOD a consulté un bureau d’étude de mobilité et lancera l’étude prochainement. L’objectif est de travailler sur le nombre de places de parking (Ratio à revoir). UCL précise à cet égard, qu’il faudra négocier un plus faible ratio avec la Ville sur base d’arguments à fournir par l’étude de mobilité. |  |  |
| 03.06 | UCL | Positionnement sur la proposition | L’UCLouvain ne voit pas de raison de s’opposer à la proposition en « J »/« L » à ce stade mais demande néanmoins de travailler les points suivants pour aboutir à un éventuel avis favorable : - Morphologie du bâtiment - Alignement de façade contre le pignon côté rue du Sablon ; - Réflexion sur la profondeur de plan proposée en tenant compte de sa possible réaffectation future. - Mobilité - Programme - Besoins programmatiques du POD à clarifier vis-à-vis de son intégration dans le centre-ville ; - Alignement programmatique avec la volumétrie/implantation proposée. - Intégration de l’espace public côté voie du Roman Pays - Gestion et intégration de l’ouverture sur les voies de trains ; - Gestion et intégration du pignon Securex. |  |  |
| 04.01 | IP/DDS+/ Agua/Shake design | Workshop 12/12 | Présentation de la brochure du projet Quartier Numérique : - L’étude paysagère réalisée et présentée par le bureau d’étude Agua inclus une réponse à la demande de réflexion sur l’intégration du quartier numérique dans la localité, et en particulier du côté de la Voie du Roman Pays. - L’étude de ‘space planning’ réalisée et présentée par Shake design, démontre les diverses possibilités d’aménagement intérieur sur le plateau actuellement envisagé. - La vision d’ensemble du projet Quartier Numérique illustrant son intégration dans le plan de masse de la zone d’extension de dalle est présentée par DDS+. - L’alignement des voiries et des grands axes y est illustré selon les intentions initiales de l’UCLouvain. - Un élargissement des voiries justifié par du mobilier urbain végétalisé est proposé comme idée pour aérer le plan de masse. - Une volumétrie y est présentée avec des intentions architecturales comme la colonnade en pied de façade sur une double hauteur ou le 4eme étage en retrait. La volumétrie ne représente toutefois pas l’architecture définitive du bâtiment qui est encore à développer en détail. |  |  |
| 04.02 | UCL | Remarques et questions | Les sujets soulevés par l’UCLouvain suite au workshop sont les suivants : - Les esquisses paysagères soutiennent l’intégration du projet de manière positive. Il est toutefois nécessaire de travailler sur un plan détaillé de la place coté voie du Roman Pays, afin de démontrer que les esquisses représentent bien les proportions dessinées. - L’UCLouvain indique que le concept actuel ne tient pas compte de la servitude de passage vers le parking de Securex. Ce sujet sera à négocier avec le voisin et l’UCLouvain. - L’UCLouvain remet en question la hauteur de la colonnade actuelle. Une hauteur trop importante entrave l’efficacité de la colonnade a protégé les passants de la pluie. - L’avis sur l’élargissement des rues pour l’aération du plan de masse n’est pas entièrement partagé par l’UCLouvain. - Toutefois il n’y a pas d’opposition à appliquer ce principe localement sur un axe si le raisonnement est soutenu par une argumentation qui passe outre la simple nécessité d’aération du plan de masse. |  |  |
| 04.03 | UCL | Introduction de la brochure du projet | L’UCLouvain constate que l’étude du projet Quartier Numérique est suffisamment avancée que pour justifier une première introduction de la brochure du projet à la commission d’urbanisme de l’UCLouvain. - Il est demandé de rajouter une coupe de principe ainsi que des cotes plus précises sur les plans. - L’avis de l’UCLouvain sera transmis vers la fin du mois de janvier 2025, sous réserve que le dossier soit introduit avant le 21/12/2024. |  |  |

## E. Annexes

- Brochure projet Quartier Numérique : « DC 241219_L.pdf »

## F. Remarques générales

Ce rapport fera l’objet d’une approbation en début de prochaine réunion néanmoins toutes les corrections sont possibles dès réception de ce dernier.

Fin de ce rapport.